**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на оказание услуг по разработке и интеграции Образовательного

портала на сайт Министерства образования и науки <https://monrt.rtyva.ru>

# **РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Перечень данных | Состав, содержание данных и требования |
|  | Полное наименование сайта | Специализированный информационный интернет-ресурс «Образовательный портал Республики Тыва» (далее – образовательный портал или портал) |
|  | URL-адрес инвестиционного портала в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | https://www.tuv-investportal.ru/ |
|  | Наименование Заказчика | Министерство образования и науки Республики Тыва  667000, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Чульдума, д.18 (ИОКО)  ОГРН 1051700509915, ИНН 1701037900  mineconom@rtyva.ru |
|  | Наименование Исполнителя | Казенное предприятие Республики Тыва «Центр информационных технологий Республики Тыва» |
|  | Перечень документов, на основании которых выполняются услуги | Договор № \_\_\_ от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2022г. на оказание услуг по обеспечению работы сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» «Инвестиционный портал Республики Тыва» https://www.tuv-investportal.ru/» (далее – Договор), настоящее Техническое задание (далее – ТЗ). |
|  | Плановые сроки начала оказания услуг | Не позднее 3 (трех) календарных дней с момента подписания Заказчиком и Исполнителем Договора (ориентировочно – май 2022 года). |
|  | Плановые сроки  окончания услуг | 30 сентября 2022 года  Сроки оказания услуг, в том числе промежуточные, закреплены Календарным планом, являющимся приложением к настоящему Техническому заданию. |
|  | Общие сведения об источниках и порядке финансирования услуг | Источником финансирования являются средства Заказчика (субсидия).  Порядок финансирования закреплен Договором. |
|  | Вариативность, право, Заказчика на изменение требований в одностороннем порядке | Структура, функции (задачи), виды обеспечения, информационное наполнение инвестиционного портала и другие требования ТЗ могут дополняться, изменяться Заказчиком на этапе прототипирования инвестиционного портала и на более поздних этапах реализации Договора с целью максимального достижения целей Договора и Технического задания к нему, достижения инвестиционным порталом показателей. |
|  | Требования к качеству услуг | Услуги должны быть оказаны своевременно и качественно, с соблюдением всех принятых норм и правил в соответствии с законодательством Российской Федерации с максимально возможным соблюдением интересов Заказчика. Исполнитель гарантирует своевременное оказание услуг в полном объеме, предусмотренном Техническим заданием, а также своевременное устранение недостатков, выявленных в процессе оказания услуг и в период гарантийного срока, устанавливаемого в договоре. |
|  | Требования к субподрядчикам | Исполнитель является генеральным подрядчиком, имеет право привлекать для исполнения настоящего Технического задания субподрядчиков. До привлечения субподрядчика к выполнению работы необходимо его согласование с Заказчиком. По требованию Заказчика исполнитель производит замену субподрядчика, если ранее согласованный субподрядчик ненадлежащим образом исполняет свою работу и (или) результаты его работы не проходят согласование Заказчиком. |
|  | Требования к наполнению Портала | В рамках модернизации инвестиционного портала информационное наполнение и последующее обновление (фото, видеоматериалы, тексты, презентации и др.) осуществляется Исполнителем самостоятельно (участие в совещаниях, интервьюирование, фото- видеосъемка). В случае если Заказчик является источником информации, Исполнитель осуществляет запрос информации у Заказчика с целью последующей переработки информации вне зависимости от формата данных, согласование ее с Заказчиком и размещение на Портале. |
|  | Требования к возможности сохранения материалов | Должна быть предусмотрена возможность сохранения или вывода на печать любых материалов, размещенных на Портале в форматах соответствующих их специфики (PDF, Excel, pptx, Word и другие). |